BarberGuide

B2B-анализ стартапа и обновлённое техническое задание

Июнь 2026  |  Версия 2.0  |  Бэкенд: Go (Golang)

# 1. Резюме проекта (Executive Summary)

BarberGuide — это B2B SaaS-платформа, соединяющая три звена: клиентов, которые не знают какую стрижку выбрать, мастеров-барберов и барбершопы/салоны. Платформа монетизируется через подписки с барбершопов и салонов — они платят за размещение, аналитику и онлайн-запись.

Ключевая идея: AI-рекомендация стрижки по форме головы и типу волос + запись к мастеру + соцсеть для работ барберов (лента в стиле TikTok/Instagram). Стартуем с MVP для валидации рынка, монетизируя с первого дня через подписки B2B.

## Оценка привлекательности проекта

| Критерий | Оценка | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Рыночная возможность | 8/10 | Рынок барберинга в СНГ растёт, дефицит цифровых инструментов |
| Уникальность идеи | 7/10 | AI-подбор — дифференциатор, но требует качественных данных |
| Бизнес-модель (B2B) | 8/10 | Подписки с салонов — предсказуемый recurring revenue |
| Техническая реализуемость | 8/10 | Go + React — правильный стек, команда может справиться |
| Конкуренция | 6/10 | Yclients и аналоги уже есть, нужно чёткое отличие |
| Время до первой выручки | 9/10 | MVP реален за 2-3 месяца, платить начнут сразу |

# 2. Анализ рынка

## 2.1 Размер рынка

Рынок барберских услуг в Казахстане и СНГ активно растёт. По различным оценкам, в Казахстане насчитывается более 5 000 барбершопов и парикмахерских (только в Алматы и Астане — свыше 2 000). Средний чек в барбершопе — 3 000–8 000 тг. При подписке в 15 000–25 000 тг/мес потенциальный рынок только в Казахстане составляет 75–125 млн тг/мес при охвате 20% заведений.

| Сегмент | Количество (Казахстан) | Потенциал подписки/мес |
| --- | --- | --- |
| Барбершопы (премиум) | ~800 | 25 000 тг |
| Парикмахерские (средний) | ~2 500 | 10 000 тг |
| Салоны красоты (доп. услуги) | ~1 800 | 15 000 тг |
| Итого (охват 20%) | ~1 020 заведений | ~15–20 млн тг/мес |

## 2.2 Конкуренты

| Конкурент | Сильные стороны | Слабые стороны | Ваш шанс |
| --- | --- | --- | --- |
| Yclients | Крупная база, CRM, запись | Нет AI, нет соцсети для работ, дорого | AI + лента + дешевле |
| Dikidi | Популярен в СНГ, запись | Нет контента для клиентов | AI-подбор стрижки |
| Fresha | Международный, бесплатно | Без локализации, нет AI | Локальный фокус + AI |
| Instagram/TikTok | Органический трафик | Нет записи, нет AI-подбора | Всё в одном месте |
| Нет конкурента | — | — | AI-подбор по форме лица |

## 2.3 Дополнительные услуги для AI-рекомендаций

Помимо стрижек, AI-модуль может рекомендовать:

- Оформление бороды (по форме лица и типу роста)

- Окрашивание волос (по тону кожи и цвету глаз)

- Уход за кожей головы (по типу кожи: жирная, сухая, нормальная)

- Укладки и текстурирующие процедуры

- Услуги бровей и коррекция линии роста волос

- Восстановительные процедуры (кератин, ботокс для волос)

Это расширяет аудиторию с мужчин до всех клиентов салонов красоты, что кратно увеличивает TAM.

# 3. B2B-модель монетизации

## 3.1 Кто платит и за что

| Тариф | Для кого | Цена/мес | Что включено |
| --- | --- | --- | --- |
| Старт (бесплатно) | Одиночный мастер | 0 тг | Профиль, 5 работ в портфолио, базовая запись |
| Базовый | Мастер или малый салон | 8 000 тг | Неограниченное портфолио, аналитика, топ в поиске района |
| Бизнес | Барбершоп (3–10 мастеров) | 25 000 тг | Все мастера, приоритет в выдаче, баннер, API записи |
| Премиум | Сеть салонов | от 60 000 тг | Несколько локаций, white-label, приоритетная поддержка |
| Комиссия с записи | Все тарифы (v2) | 5–8% с транзакции | Только при онлайн-оплате через платформу |

## 3.2 Почему салоны будут платить

- Привлечение клиентов: пользователи, прошедшие AI-квиз, попадают в поиск барберов → живой трафик

- Замена Instagram: лента работ в стиле TikTok прямо на платформе — не нужно тратить время на SMM

- Онлайн-запись: автоматизация расписания, меньше пропущенных звонков

- Аналитика: какие стрижки популярны, сколько просмотров профиля, конверсия в запись

- QR-карточки: профессиональный инструмент общения с клиентом прямо в кресле

## 3.3 Стратегия выхода на рынок (GTM)

Фаза 1 — MVP-запуск (Месяц 1–2):

- Набрать 15–20 барбершопов вручную, предложив бесплатный период 3 мес

- Наполнить каталог стрижек (50–100 позиций) для демонстрации AI-квиза

- Запустить в 1 городе (Астана или Алматы)

Фаза 2 — Валидация (Месяц 3–4):

- Начать брать деньги: конвертировать первые 10 салонов на платный тариф

- Запустить реферальную программу: барбер приводит барбера — месяц бесплатно

- Собрать отзывы и доработать AI-рекомендации

Фаза 3 — Масштаб (Месяц 5+):

- Выход во второй город

- Запуск TikTok-подобной ленты работ для вирального роста

- Партнёрства с брендами (профессиональная косметика, инструменты)

# 4. Расширенное видение продукта

## 4.1 Три кита платформы

| Функция | Для клиента | Для барбера/салона | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| AI-подбор стрижки | Решает неопределённость при выборе | Больше уверенных клиентов | MVP → AI в v2 |
| Онлайн-запись | Удобно записаться без звонка | Автоматизация расписания | v1 (упрощённый) |
| Лента работ (TikTok-стиль) | Вдохновение, новые мастера | Органическое продвижение | v2 |

## 4.2 AI-модуль: как это работает

MVP: Правиловая система (без нейросети)

- Пользователь проходит квиз: форма лица, тип волос, длина, стиль жизни

- Бэкенд матчит параметры с тегами в базе стрижек → топ-5 рекомендаций с % совпадения

- Быстро, дёшево, работает без ML-инфраструктуры

v2: Компьютерное зрение

- Пользователь загружает фото лица → CV-модель определяет форму лица автоматически

- Можно использовать готовые API: Face++ (бесплатно до 1000 запросов/день), Azure Face API

- Наложение стрижки на фото (AR-примерка) — флагманская фича для Premium

v3: Персонализация через историю

- ML-модель учится на предпочтениях конкретного пользователя

- Рекомендует новые стрижки на основе сохранённых и истории посещений

## 4.3 Лента работ (Social Feed) — дорожная карта

- v1: Портфолио барбера — галерея фото с тегами стрижек

- v2: Глобальная лента — все работы всех мастеров, фильтр по городу/стилю

- v2: Алгоритмическая лента — показывает то, что понравится конкретному пользователю

- v3: Видео-работы (до 60 сек), процессы стрижки, до/после

- v3: Реакции, сохранения, комментарии — полноценная соцсеть

Ключевое отличие от Instagram: весь контент привязан к записи. Увидел стрижку → сразу записался к этому мастеру.

# 5. Технический стек (обновлённый: Go вместо Java Spring)

## 5.1 Почему Go — правильный выбор

| Параметр | Java Spring Boot | Go (Golang) | Победитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Скорость запуска | 10–30 сек | < 1 сек | Go |
| Потребление памяти | 200–500 MB | 10–50 MB | Go |
| Производительность | Хорошая | Отличная (goroutines) | Go |
| Время разработки MVP | Долго (boilerplate) | Быстро (минимализм) | Go |
| Hosting cost | Нужен мощный сервер | Работает на минимуме | Go |
| Горизонтальное масштабирование | Docker + сложно | Docker + легко | Go |
| Экосистема для вашего стека | Избыточна | Идеальна для REST API | Go |

## 5.2 Полный технический стек v2.0

| Слой | Технология | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Бэкенд (ваш) | Go (Golang) 1.22+ | REST API, основной язык |
| Фреймворк | Gin или Chi | HTTP роутинг, middleware |
| ORM / DB-слой | GORM или sqlx | Работа с PostgreSQL |
| Аутентификация | golang-jwt/jwt | JWT Access + Refresh токены |
| Валидация | go-playground/validator | Валидация DTO (теги структур) |
| Миграции БД | golang-migrate | Версионирование схемы БД |
| API документация | swaggo/swag | Генерация Swagger из комментариев |
| Хранение файлов | AWS SDK for Go / Cloudflare R2 | Загрузка фото работ |
| Кэш | go-redis/redis (v2) | Кэш популярных запросов |
| Контейнеризация | Docker + Docker Compose | Локальная разработка и прод |
| База данных | PostgreSQL 15+ | Основная реляционная БД |
| Фронтенд | React 18 + Vite + Tailwind | Без изменений |
| Мобайл | React Native / Flutter | Без изменений |
| Мониторинг | Sentry Go SDK | Отслеживание ошибок |
| CI/CD | GitHub Actions | Автотесты и деплой |

## 5.3 Структура Go-проекта

Рекомендуемая структура (Clean Architecture):

| Папка / файл | Назначение |
| --- | --- |
| cmd/server/ | main.go — точка входа, инициализация сервера |
| internal/handler/ | HTTP-обработчики (аналог @RestController) |
| internal/service/ | Бизнес-логика (аналог @Service) |
| internal/repository/ | Слой работы с БД (аналог @Repository) |
| internal/model/ | Структуры данных (аналог Entity) |
| internal/dto/ | Request/Response объекты |
| internal/middleware/ | JWT, rate limiting, CORS, логирование |
| internal/config/ | Конфигурация из .env файла |
| migrations/ | SQL-файлы для golang-migrate |
| docs/ | Swagger-документация (auto-generated) |
| pkg/ | Переиспользуемые утилиты (хэш, jwt, s3) |
| Makefile | Команды: make run, make migrate, make swagger |

## 5.4 Ключевые Go-библиотеки

| Библиотека | go get команда | Заменяет Spring-аналог |
| --- | --- | --- |
| gin-gonic/gin | go get github.com/gin-gonic/gin | Spring MVC |
| golang-jwt/jwt/v5 | go get github.com/golang-jwt/jwt/v5 | Spring Security JWT |
| go-gorm/gorm | go get gorm.io/gorm | Spring Data JPA |
| gorm.io/driver/postgres | go get gorm.io/driver/postgres | Hibernate PostgreSQL dialect |
| go-playground/validator/v10 | go get github.com/go-playground/validator/v10 | Spring Validation |
| golang-migrate/migrate | go get github.com/golang-migrate/migrate/v4 | Liquibase/Flyway |
| swaggo/swag | go get github.com/swaggo/swag/cmd/swag | SpringDoc OpenAPI |
| joho/godotenv | go get github.com/joho/godotenv | Spring application.properties |
| go-redis/redis/v9 | go get github.com/go-redis/redis/v9 | Spring Cache + Redis |
| aws/aws-sdk-go-v2/s3 | go get github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/s3 | AWS S3 клиент |

# 6. Риски и как их митигировать

| Риск | Вероятность | Влияние | Как снизить |
| --- | --- | --- | --- |
| Салоны не хотят платить | Средняя | Высокое | 3 мес бесплатно, показать реальные записи |
| AI-рекомендации плохие | Средняя | Высокое | Начать с правил, не нейросетью |
| Мало контента в каталоге | Высокая | Среднее | Наполнить вручную до запуска |
| Конкуренты скопируют | Низкая | Среднее | Строить сеть эффектов (барберы + клиенты) |
| Сложность Go для команды | Низкая | Среднее | Go проще Java, отличная документация |
| Нет трафика на платформу | Средняя | Высокое | SEO + таргет в Instagram/TikTok + реферал |

# 7. Обновлённый роадмап (с Go-бэкендом)

| Этап | Что делаем | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 0 — Подготовка | Figma-прототип, структура Go-проекта, Swagger-контракт, Docker Compose | 1 неделя | Команда синхронизирована |
| Этап 1 — Скелет Go | gin + gorm + PostgreSQL + JWT + Docker. CORS. Базовая авторизация. Hello world API. | 1–2 нед | Рабочий Go API + React подключён |
| Этап 2 — Каталог | Таблица haircuts, CRUD, страница каталога + карточка стрижки | 2 нед | Можно смотреть стрижки |
| Этап 3 — AI-квиз | Квиз (правиловая система), рекомендации по параметрам, фильтры | 1–2 нед | AI-подбор стрижки работает |
| Этап 4 — Пользователи | Регистрация, личный кабинет, сохранённые стрижки, OAuth (Google) | 1 нед | Персонализация |
| Этап 5 — Барберы B2B | Профили барберов, карта, портфолио, отзывы, кабинет мастера | 2 нед | Можно найти мастера |
| Этап 6 — Запись | Расписание, онлайн-запись, SMS/email подтверждение | 1–2 нед | Первые реальные записи |
| Этап 7 — Монетизация | Тарифы, страница оплаты (Kaspi / Stripe), аналитика для B2B | 1 нед | Первая выручка |
| Этап 8 — Полировка | SEO, Lighthouse 85+, деплой на VPS, мониторинг (Sentry) | 1 нед | Прод-релиз |
| v2 — Лента работ | TikTok-стиль лента, алгоритм, видео, комментарии, реакции | TBD | Вирусный рост |
| v2 — AI Vision | Автоопределение формы лица по фото, AR-примерка стрижки | TBD | Флагманская AI-фича |

# 8. Обновлённое ТЗ: Go-бэкенд

## 8.1 Обновлённый раздел 4.2 (бэкенд)

| Технология | Назначение |
| --- | --- |
| Go 1.22+ | Основной язык бэкенда, REST API |
| Gin Web Framework | HTTP-роутинг, middleware (аналог Spring MVC) |
| GORM + PostgreSQL driver | ORM, работа с базой данных (аналог Spring Data JPA) |
| golang-jwt/jwt v5 | JWT авторизация Access + Refresh (аналог Spring Security) |
| go-playground/validator | Валидация входящих DTO (аналог Spring Validation) |
| golang-migrate | Миграции схемы БД (аналог Liquibase/Flyway) |
| swaggo/swag | Автогенерация Swagger/OpenAPI из Go-комментариев |
| PostgreSQL 15+ | Основная реляционная база данных (без изменений) |
| go-redis/redis v9 | Кэширование (v2) |
| AWS SDK for Go v2 / R2 | Хранение изображений (аналог S3 Java SDK) |
| Docker + Docker Compose | Контейнеризация, локальная разработка (без изменений) |
| Sentry Go SDK | Мониторинг ошибок в продакшене |

## 8.2 Обновлённый раздел 4.4 (деплой)

| Компонент | Где деплоить |
| --- | --- |
| React (фронтенд) | Vercel — бесплатно, автодеплой из GitHub |
| Go-бэкенд (скомпилированный бинарник) | Railway / Render / VPS (Hetzner, DigitalOcean) — Docker контейнер |
| PostgreSQL | Railway Postgres / Supabase / managed PostgreSQL |
| Изображения | Cloudflare R2 (дешёвый S3-совместимый) / AWS S3 |
| CDN | Cloudflare — бесплатный тариф |
| Домен | Namecheap / REG.RU + Cloudflare DNS |

Преимущество Go при деплое: скомпилированный бинарник весит ~15 MB и запускается мгновенно. Docker-образ на основе scratch или alpine — ~20 MB. Это позволяет использовать самый дешёвый тариф на Railway (~5$/мес) вместо дорогого сервера для JVM.

## 8.3 Пример Go-кода: структура эндпоинта

// internal/handler/haircut_handler.go func (h *HaircutHandler) GetHaircuts(c *gin.Context) { var req dto.HaircutFilterRequest if err := c.ShouldBindQuery(&req); err != nil { c.JSON(400, gin.H{"error": err.Error()}) return } haircuts, err := h.service.GetHaircuts(c.Request.Context(), req) if err != nil { c.JSON(500, gin.H{"error": "internal server error"}) return } c.JSON(200, haircuts) }

# 9. Что делать прямо сейчас (Next Steps)

| # | Действие | Кто | Когда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инициализировать Go-проект: go mod init barberguide, установить gin, gorm, jwt | Ты (бэкенд) | Сегодня |
| 2 | Настроить Docker Compose: Go-сервер + PostgreSQL + Redis (опц.) | Ты (бэкенд) | День 1–2 |
| 3 | Написать Swagger-контракт всех эндпоинтов (swaggo) | Ты (бэкенд) | День 2–3 |
| 4 | Согласовать API-контракт с мобайл-разрабом | Оба | День 3–4 |
| 5 | Создать Figma-прототип главной, каталога, квиза | Ты / дизайнер | Неделя 1 |
| 6 | Найти 5–10 барбершопов для пилота (лично/звонок) | Ты / со-основатель | Неделя 1–2 |
| 7 | Наполнить базу 50+ стрижками (фото + теги) | Контент-менеджер | Неделя 2–3 |
| 8 | Запустить MVP и показать первым партнёрам | Вся команда | Месяц 2 |

Главный вывод BarberGuide — жизнеспособный B2B-стартап с чётким болью рынка (барберы платят деньги за инструменты привлечения клиентов) и понятной монетизацией. Go-бэкенд — правильный выбор: быстрее разработка, дешевле хостинг, лучше производительность. Главный приоритет сейчас: не делать идеальный продукт, а запустить MVP, поставить 10 барбершопов на бесплатный период и услышать их обратную связь. Первая выручка важнее идеального кода.

BarberGuide  ·  Анализ v2.0  ·  Июнь 2026